**Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku**

**Plan dostępności na lata 2021-2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Planowany czas realizacji** | **Niezbędne działania inwestycyjne** |
| **Dostępność architektoniczna** |
| 1. Wprowadzenie kontrastowej kolorystyki (np. podłogi, ściany, krawędzie schodów, drzwi)
 | 2021 | Montaż taśm ostrzegawczych na krawędzi schodów |
| 1. Stworzenie możliwości ewakuacji lub uratowania osobom ze szczególnymi potrzebami
 | 2021 | Wyznaczenie pomieszczenia, które będzie miejscem oczekiwania na ratunek, przeszkolenie pracowników |
| 1. Przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 | 2022 | Utworzenie 2 toalet dla niepełnosprawnych osób , tj.:w toalecie na łączniku szkoły i na I kondygnacji budynku |
| 1. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy i głosowy
 | 2022 | Zakup urządzeń informujących o rozkładzie pomieszczeń w budynku szkoły w sposób wizualny, głosowy i dotykowy, |
| 1. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności do biblioteki szkolnej
 | 2022 | Wykonanie kosztorysu zmiany drzwi wejściowych do biblioteki szkolnej.Poszerzenie drwi wejściowych do biblioteki szkolnej, zakup nowych drzwi wejściowych. |
| 1. Zmiana nawierzchni placu zabaw przy budynku szkoły
 | 2022 | Zakup nawierzchni gumowej, antypoślizgowej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chroniącej przed bolesnymi upadkami, zapobiegającej kontuzjom. |
| 1. Stworzenie możliwości osobom niepełnosprawnym bezpośredniego wejścia z zewnątrz na I kondygnację w budynku szkolnym
 | 2023-2024 | Wykonanie kosztorysu przebudowy schodów wejściowych z podjazdem dl osób niepełnosprawnychWykonanie kosztorysu montażu i zakupu platformy.Zakup i montaż platformy pionowej lub schodowej.  |
| 8. Likwidacja barier w otoczeniu obiektu (krawężniki, progi, nachylenie, nawierzchnia, bramki wejściowe na teren posesji szkoły). | 2025 | Wykonanie kosztorysu likwidacji barier w otoczeniu obiektu.Likwidacja , progów, schodów i wysokich krawężników i utworzenie odpowiedniej pochylnej nawierzchni zapewniającej dostęp do budynku szkolnego Zapewnienie bramek wejściowych , wjazdowych na teren posesji szkolnej o odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych. |
| **Dostępność cyfrowa** |
| 1. Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).
 | 2021 | Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych osób z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych.Dostosowanie dokumentów do wymagań.  |
| **Dostępność informacyjno - komunikacyjna** |
| 1. Zapewnienie, na stronie internetowej szkoły, nagrań treści w polskim języku migowym w postaci pliku wideo
 | 2021 | Stworzenie informacyjnych plików wideo na stronie internetowej szkoły przez informatyka |
| 1. Zapewnienie kontaktu z pomocą tłumacza – przewodnika
 | 2022 | Nawiązanie współpracy ze specjalistami-przewodnikami i wykorzystywanie w miarę potrzeb |
| 1. Zakup środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (pętle indukcyjne, systemy FM)
 | 2023 | Zakup w miarę potrzeb |
| 1. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do systemu alarmowego w przypadku zagrożenia
 | 2024 | Zakup wizualnego systemu alarmowego  |

Szkolny Koordynator ds. dostępności- mgr Regina Joanna Rynkiewicz
 tel.87 520 20 86, email: reginajoanna.rynkiewicz@sp2.olecko.edu.pl